东莞市经纬公路工程有限公司横沥预制厂-料仓钢结构专业分包

招标文件

项目编号：JWGL20200712

招标人：东莞市经纬公路工程有限公司

上级单位：东莞市交通投资集团有限公司

招标代理机构：建成工程咨询股份有限公司

2020年7月

目	  录

第一章 招标公告

第二章 投标人须知

第三章 投标文件格式

第四章 合同格式

# 第一章  招标公告

致： 各潜在投标人

### 1．招标条件

本招标项目东莞市经纬公路工程有限公司横沥预制厂-料仓钢结构专业分包，建设资金来自 公司自筹 ，招标人为 东莞市经纬公路工程有限公司 。项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。欢迎符合条件的潜在投标人参加本项目投标。

### 2．招标内容

| 序号 | 招标内容 | 工期 | 预算金额 （元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 按招标图纸及工程量清单所含内容 | 60天 | 1689056.00 |

### 3．投标人资格要求

3.1 投标人必须同时具备以下条件：

（1）中华人民共和国境内注册的有合法经营资格的国内独立法人，具有独立承担民事责任的能力。

（2）具备有效期内的建设行政主管部门颁发的具有钢结构工程专业承包三级或以上资质证书。

（3）具备有效期内的安全生产许可证。

（4）2017年1月1日起（以合同签订时间为准）至今已完成不少于3项单项合同金额在170万元以上的钢结构业绩。

3.2 本次招标不接受联合体投标。

4．招标文件的获取

4.1有兴趣的投标人于 2020 年07月30日至 2020 年08月06日（法定公休日、法定节假日除外）网上自行下载招标文件，本次采购项目公告在东莞市公共资源交易网（http://ggzy.dg.gov.cn）、中国采购与招标网(http://www.chinabidding.com.cn/index.html)、广东省招标投标监管网（http://zbtb.gd.gov.cn/login）、建成工程咨询股份有限公司网（http://www.gzjc.com.cn/）、东莞市交通投资集团有限公司官方网站（http://www.dgjtjt.com.cn）。

### 5. 投标文件的递交及相关事宜

5.1 招标人不统一组织投标人踏勘现场，由投标人自行前往踏勘现场。

5.2投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为 2020 年08月06日 上午09时00分，投标人必须在投标文件递交的截止时间前将投标文件递交至东莞市东城街道东城路561号街道办事处2号楼2楼（公共资源交易大厅）开标2室。

5.3 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

### 6．联系方式

招标人：东莞市经纬公路工程有限公司

地址：东莞市东城街道柏洲边村泰升工业路莞太大东江大桥监控中心

邮编：523000

电子邮箱：2267010671@qq.com

电话：0769-27285371

传真：0769-22411855

联系人：万先生

上级单位：东莞市交通投资集团有限公司

招标代理机构：建成工程咨询股份有限公司

地址：东莞市南城区第一国际百安中心A座2009号

邮编：523000

电子邮箱：gjzxdg@126.com

电话：0769-22801999

传真：0769-22805999

联系人：张小姐                      日期：2020年07月30日

# 第二章  投标人须知

一、总则

1、招标说明

东莞市经纬公路工程有限公司（下称“招标人”）根据《中华人民共和国招标投标法》、《东莞市交通投资集团有限公司招标采购管理办法》和《东莞市路桥投资建设有限公司公路养护项目及其他零星工程管理办法（试行）》的有关要求，现对东莞市经纬公路工程有限公司横沥预制厂-料仓钢结构专业分包进行公开招标。

1.1本次招标的项目名称为“东莞市经纬公路工程有限公司横沥预制厂-料仓钢结构专业分包”，项目内容详见“第三章 项目要求”，建设资金来自公司自筹 。

2、投标人的合格条件

2.1投标人必须同时具备以下条件：

（1）中华人民共和国境内注册的有合法经营资格的国内独立法人，具有独立承担民事责任的能力。

（2）具备有效期内的建设行政主管部门颁发的具有钢结构工程专业承包三级或以上资质证书。

（3）具备有效期内的安全生产许可证。

（4）2017年1月1日起（以合同签订时间为准）至今已完成不少于3项单项合同金额在170万元以上的钢结构业绩。

2.2为确保投标人具有签订合同和履行合同的资格，投标人提交的投标书应包括本须知第8条规定的内容。

2.3本项目不接受联合体投标。

3、投标费用

3.1不论投标结果如何，投标人应承担自身因投标文件编制、递交及其他参加本采购活动所涉及的一切费用，招标代理机构、招标人对上述费用不负任何责任。

4、标前会议

本采购项目不举行集中答疑会，统一在网上集中答疑，如有任何疑问以书面形式，将疑问函原件加盖公章送至招标代理机构。

二、招标文件

5、招标文件的内容

5.1本招标文件包括下述内容：

(1)招标公告

(2)投标人须知

(3)投标文件格式

(4)合同格式

5.2投标人应认真检查招标文件是否完整，若发现缺页或附件不全时，应及时向招标人提出，以便补齐。

5.3投标人应仔细阅读招标文件，按招标文件的规定与要求编写投标文件。如果投标文件与招标文件的规定或要求不相符合，将可能导致投标失败。

6、招标文件的澄清和修改

6.1 招标代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在招标文件要求提交投标文件截止时间3日前，在招标信息发布的媒体上以有编号的澄清通知予以发布。招标文件的修改内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

6.2当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的文件为准。

6.3为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，招标代理机构将酌情延长提交投标文件的截止时间，具体时间将在招标文件的修改、补充通知中予以明确。

6.4招标文件的修改、补充通知将在招标文件规定的媒体公告上公布，请各投标人密切留意。

三、投标文件

7、投标文件的组成

7.1投标人编写的投标文件，应按以下的内容和顺序进行编制：

7.2投标文件的构成：

（1）投标报价表

（2）报价清单

（3）法定代表人身份证明书

（4）法人授权委托证明书

（5）营业执照

（6）企业资质证书

（7）安全生产许可证

（8）投标保证金汇入情况说明

（9）采购人要求附加的其他相关文件

以上内容都必须使用招标文件第3章提供的格式，投标人不得擅自修改。

7.3本项目的投标文件共两份（一套正本和一套副本），投标文件封面应注明“正本”或“副本”标记，正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

8、投标保证和履约保证金

8.1投标保证金的要求：

投标保证金金额：人民币叁万元整（¥30000.00元）

公司名称：东莞市交通投资集团有限公司

开户行：平安银行股份有限公司东莞分行

账户：30204959000282

投标保证金必须以银行转账方式提交。

（划账时必须在银行划款单用途栏上注明本次项目的项目编号）

各投标人在投标截止日前一个工作日（下班前：17：30）汇入上述账户，以招标人查询的到账时间为准（截止到投标截止前一个工作日17：30）。

保证金必须以投标人名义汇入指定账户，保证金以分支机构名义汇入或个人名义汇入或现金存入视为无效。

8.2投标人如有下列行为之一的，其投标保证金将被没收：

⑴在投标有效期内撤回投标文件；

⑵串通、作弊、哄抬标价；

⑶中标后未能按本须知的规定签订合同协议书或提交履约保证金；

⑷其它违反招投标相关法规、妨碍公平竞争准则的行为。

8.3履约保证金：本项目不设履约保证金。

9、投标文件

9.1投标文件正本应用不褪色的墨水书写或打印，并按要求签署和盖章。

9.2投标文件的任何一页都不应涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，不论何种原因造成，均应由投标文件签字人在改动处签署或盖法人章。

9.3投标文件的正本与副本应分别装订成册，不得采用活页夹。招标人对由于投标文件装订松散而造成的丢失或其它后果不承担任何责任。

10、投标文件的密封与标记

10.1投标文件的正本与副本应有“正本”、“副本”标记，一起包装在按10.2款规定封面格式的一层封套里。未按要求密封或封套上没有任何投标人的识别标志，投标文件将被拒绝接收。

10.2在封套上应写明（具体资料见投标须知资料表）：

（1）招标人名称：东莞市经纬公路工程有限公司

（2）投标人名称：

（3）项目编号：

（4）项目名称：东莞市经纬公路工程有限公司横沥预制厂-料仓钢结构专业分包；

（5）在     年  月  日  时  分开标，此时间之前不得开封。

四、其他

11、招标代理服务费（中标服务费）

11.1中标人应在领取《中标通知书》原件的同时向招标代理机构一次性支付招标代理服务费。

11.2本项目中标服务费为人民币5000元整。

11.3中标服务费不在报价中单列。

11.4中标服务费以转账或现金的形式支付，银行账号另行通知。

五、开标与评标

12、本项目采用符合性审查后，最低价中标为原则，首先对投标人资格进行符合性审核，只有通过符合性审查后再宣读各投标人报价。

13、若有效投标人不足三家时，经招标人同意可现场转换竞争性谈判或单一来源（具体过程及定标原则详见本须知附件）。

附件一：竞争性谈判和单一来源流程及定标原则

1谈判过程

1.1由招标人组织三人或以上形成谈判小组，对已通过招标文件有效性评审的投标人进行谈判。

1.2谈判小组根据招标文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应招标文件要求的供应商进行谈判。

1.3谈判小组所有成员应当集中与单一供应商（以有效投标人签到顺序为准）分别进行谈判，并给予所有参加谈判的有效投标人平等的谈判机会（一轮或多轮，不超过三轮，具体谈判轮次由谈判小组视情况决定）。

1.4在谈判过程中，谈判小组可以根据招标文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动招标文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经招标人代表确认。对招标文件作出实质性变动是招标文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的有效投标人。

1.5在谈判中，谈判小组及有关当事人应当严格遵守保密原则，任何人不得透露与谈判有关的其他响应供应商的技术资料、价格和其他信息。

1.6在谈判中，谈判小组发现投标人的报价明显低于其他供应商的报价，使得其报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能作出合理说明或者不能提供相关证明材料的，由谈判小组认定该供应商以低于成本报价竞标，应当否决其报价。

1.7谈判结束后，所有作出实质性响应的有效投标人应在规定的时间内集中提交最后报价（最后报价时间视谈判进程由谈判小组决定），最后报价是投标人投标文件的有效组成部分。

1.8修正误差的原则如下：

1.8.1投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

1.8.2总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

1.8.3对不同文字文本投标文件的解释发生质疑的，以中文文本为准；

1.9谈判小组按上述修正误差的原则调整的价格对其有效投标人具有约束力。如果有效投标人不接受修正后的价格，其报价将被拒绝。

1.10评审报告应当由谈判小组全体人员签字认可。谈判小组成员对评审报告有质疑的，谈判小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选人，采购程序继续进行。对评审报告有质疑的谈判小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由谈判小组书面记录相关情况。谈判小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

1.11评审结束，招标人确定成交候选人后，招标代理机构和招标人将在规定的媒体公告。投标人如对评审结果有异议，应于法律法规规定的期间以书面形式提出。若在法律法规规定期内未提出异议，则视为无异议或放弃异议权。

2.评定成交的评审方法和标准

2.1竞争性谈判定标原则（如有效投标人只有两家的情况）：

2.l.1本项目采取竞争性谈判方式确定成交单位，即在质量和服务均能满足招标文件实质性响应要求的前提下，以提出最低报价（指修正及价格扣除后的价格，即评标价）的有效投标人作为成交单位。按照最后报价由低到高的顺序推荐两名成交候选人。

2.1.2如出现报价相同的情况下，则通过抽签的形式来决定成交中标单位。

2.2单一来源定标原则（如有效投标人只有一家的情况）：

2.2.1本项目由谈判小组与有效投标人商定合理的成交价格并保证采购项目质量的前提下，推荐成交候选人。

2.2.2谈判小组认为有效投标人的投标报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响服务质量和不能诚信履约的，有效投标人应当在谈判小组发出投标报价澄清要求的时间内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明文件，并由有效投标人法人代表或授权代表当场签字后生效，否则，谈判小组可以评定该有效投标人为无效投标报价，并取消该有效投标人的成交候选资格。

# 第三章  投标文件格式

东莞市经纬公路工程有限公司横沥

预制厂-料仓钢结构专业分包

投 标 文 件

投标单位：                   (盖单位公章)

年     月     日

（1）投标报价表

投标单位：                            　　　　单位：人民币元

| 项目名称 | 投标总价 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 东莞市经纬公路工程有限公司横沥预制厂-料仓钢结构专业分包 | 大写： 小写： |  |

注：

1.本工程采用专业承包方式，由中标人包工、包料、包文明施工、包质量、包安全、包工期，按国家规定由中标人缴纳的各种税收已包含在本工程造价内，由中标人向税收部门支付，本次工程量为暂定量，最终以甲乙双方确认的实际数量为准（结算时单价不作调整）；

2．本项目预算为1689056.00元。投标人的报价表中的合计总报价不能超过此预算价，否则按废标处理，同时投标总价大小写应保持一致，投标总价大小写不一致时以大写为准。

3、投标报价应为图纸和招标文件所确定的全部工作内容的价格体现，全部工程内容以施工图和本招标文件为准。包括但不限于增值税专用发票（9%）、施工设备、劳务、管理、材料、施工措施费、安装、维护、利润、税金、交通运输费、人员培训和保险费、安全生产施工费、包资料、包验收、为保证工程质量的自行检测费等为实施工程而发生的全部费用，投标报价中需考虑人工、材料上涨的因素，本项目合同工程量单价在合同履行过程中不作任何调整。

4、各项清单中每项单价不得超过所属限价。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人或其授权代表（签名或盖私章）：

日期：2020年    月     日

（2）报价清单

项目名称：                            　　　　单位：人民币元

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单价限价 | 单价 | 合价 |  |
| 1 | 预埋铁件 | 1.钢材种类:钢板 | t | 3.244 | 6160 |  |  |  |
| 2 | 螺栓 | 1.螺栓种类:M30 | 套 | 360 | 18.392 |  |  |  |
| 3 | 实腹钢柱 | 1.钢材品种、规格:H型钢 2.单根柱质量:3t以内 3.涂装:环氧富锌面漆二道 4.防火要求:薄型无机防火涂料2.5h | t | 31.39 | 7150 |  |  |  |
| 4 | 钢柱 | 1.钢材品种、规格:工字钢 2.单根柱质量:3t内 3.涂装:环氧富锌面漆二道 4.防火要求:薄型无机防火涂料2.5h | t | 1.535 | 7150 |  |  |  |
| 5 | 钢梁 | 1.钢材品种、规格:钢管 2.单根质量:1.5t内 3.涂装:环氧富锌面漆二道 4.防火要求:薄型无机防火涂料1.5h | t | 22.446 | 7700 |  |  |  |
| 6 | 钢檩条 | 1.钢材品种、规格:C型钢 2.涂装:环氧富锌面漆二道 3.防火要求:薄型无机防火涂料1.5h | t | 68.409 | 7480 |  |  |  |
| 7 | 钢支撑、钢拉条 | 1.钢材品种、规格:φ159*5钢管、φ33*2.5钢管、φ25圆钢、L65*5角钢 2.防锈漆:环氧富锌底漆二道 3.面漆:喷醇酸磁漆面漆二道 4.防火要求:薄型防火涂料1.0h | t | 20.094 | 6765 |  |  |  |
| 8 | 型材屋面 | 1.型材品种、规格:0.6mm厚780型压型钢板 | m2 | 5264.6 | 63.8 |  |  |  |
| 9 | 型材屋面 | 1.型材品种、规格:采光板 | m2 | 538.01 | 71.148 |  |  |  |
| 10 | 钢板天沟 | 1.钢材品种、规格:1.2mm不锈钢板 | m2 | 271.78 | 148.5 |  |  |  |
| 11 | 型材墙面 | 1.面层材料品种、规格、颜色:0.6mm厚780型压型钢板 | m2 | 2567.53 | 74.8 |  |  |  |
|  | 合计（含税）元 |  |

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人或其授权代表（签名或盖私章）：

日期：2020年    月     日

（3）法定代表人身份证明书

致：（招标代理机构名称）

本证明书声明：注册于（国家名称）的　      （投标人名称）   　   在下面签字的　     （法定代表人姓名、职务）为本公司的合法代表人。

（相关身份证复印件须附后）

特此证明！

投标人名称（加盖公章）：

投标人地址：

法定代表人（签名或盖章）：

职　　　务：

（4）法人授权委托证明书

致：（招标代理机构名称）

本委托书声明：在下面签字的    （法定代表人姓名、职务）代表（投标人名称）委托在下面签字的     （受委托人的姓名、职务）为本公司的合法代表人，就           （项目名称）（项目编号：         ）的投标及合同的执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜

（相关身份证复印件须附后）。

本委托书于　  年　  月　  日签字生效。

投标人名称（加盖公章）：

投标人地址：

法定代表人（签名或盖章）：

职　　　务：

受委托人（签名或盖章）：

职　　　务：

注：如法定代表人投标不需附本表。

（5）营业执照

（复印件并加盖公章）

（6）企业资质证书

（复印件并加盖公章）

（7）安全生产许可证

（复印件并加盖公章）

（8）投标保证金汇入情况说明

致：（招标代理机构名称）

本单位已按东莞市经纬公路工程有限公司横沥预制厂-料仓钢结构专业分包（项目编号：         ）的招标文件要求，于    年    月    日前以           （付款形式）方式汇入指定账户（账户名称：              ，账号           ，开户银行：             ）。

投标单位投标保证金的汇款情况：（详见附件－投标保证金进账单）

汇出时间：    年    月    日；

汇款金额：（大写）人民币                元整

（小写：￥                     元）

汇款账户名称：  （必须是投标时使用的单位名称）

帐        号：  （必须是投标时使用的账号）

开 户  银 行：  （      银行  省  市  分行/支行）

本单位谨承诺上述资料是正确、真实的，如因上述证明与事实不符导致的一切损失，本单位保证承担赔偿等一切法律责任。

投标保证金退回时，请按上述资料退回。

附件：投标保证金汇款底单（复印件加盖公章）

（单位公章）

年   月   日

单位名称：

单位地址：

联 系 人：

单位电话：                     联系人手机：

（9）采购人要求附加的其他相关文件

# 第四章  合同格式

东莞市经纬公路工程有限公司

施 工 合 同 书

（合同编号：             ）

工程名称：

工程地点：东莞市

承包单位：

2020年   月   日

施工合同

甲方： 东莞市经纬公路工程有限公司

乙方：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，合同双方当事人就合同工程施工有关事项达成一致意见，订立本协议书。

一、工程承包范围

1、工程名称：

2、工程内容与范围：本工程图纸及工程量清单的所有内容。

二、工期

工期：60天（具体以工程管理部发出开工令日期为准）。

三、甲方的工作及义务

1、派一名现场管理人员进行现场监督工作及安全生产管理工作。

2、确认附加工程的数量及金额。

3、甲方在合同订立后，配合乙方的施工工作，负责提供施工场地；甲方有权监督乙方的工作进展，并提出合理的建议。

4、待乙方开具工程相关发票给甲方后，甲方按合同约定履行付款义务及其他项目。

5、在工程完工当天，甲方收到乙方的通知后，应派一名代表到现场同乙方共同按合同约定对工程进行验收，并及时签署验收证书，办理接受手续。如甲方未能及时派人到现场参与验收而自行启用，则视为甲方对本工程质量合格的确认和验收手续的完成。

6、提供施工图纸和技术规范的监督。

四、乙方的工作及义务

1、乙方应按照合同的内容履行义务，在义务履行后，乙方有权要求甲方按合同约定支付价款。

2、施工中所需的一切安装工具与机械均由乙方负责。

3、为保障施工安全，现场施工安全器材由乙方提供，乙方应做好施工安全措施，防止事故的发生。施工中因乙方不注意安全而造成的一切损失，由乙方自行承担。

4、乙方施工中应注意对施工现场设施的保护，因乙方施工措施不到位，造成施工现场设施破坏由乙方负责修复。甲方负责提供施工用地和附件的用电插座，其余的用电相关设施与材料、水电费由乙方自行承担。

5、在缺陷责任期内（24个月），属乙方原因造成质量问题的，乙方予以无偿修补；非乙方原因造成工程损坏的乙方负责予以修补，所需费用由甲方承担。

6、施工期间，乙方应服从甲方的工作调配和安全的指示，由于乙方原因造成的安全损失，由乙方自已承担。

7、确保材料的质量、性能、规格符合国家相关标准，确保通过抽检或验收。

8、乙方要狠抓安全、实行文明施工，绝不能发生安全生产事故。乙方是工程质量、安全直接责任人并对施工现场所有的质量及安全事故负一切责任。

9、乙方要遵守《东莞市经纬公路工程有限公司安全生产制度汇编》的要求，并在签定此合同时，与甲方的《安全生产协议书》也同时生效，工程完工后，同时终止。

五、承包价、方式及支付方式

1、本合同金额暂定为人民币（大写）      元整（¥         元）。

2、承包方式：

（1）本合同为单价合同，合同单价包人工、包材料、包文明施工、包质量、包安全、包工期；

（2）本次工程量为暂定量，最终以甲乙双方确认的实际数量为准（结算时单价不作调整）（合同规定的工程变更除外）。

（3）合同金额应为图纸和招标文件所确定的全部工作内容的价格体现，全部工程内容以施工图和本招标文件为准。包括但不限于增值税专用发票（9%）、施工设备、劳务、管理、材料、施工措施费、安装、维护、利润、税金、交通运输费、人员培训和保险费、安全生产施工费、包资料、包验收、为保证工程质量的自行检测费等为实施工程而发生的全部费用，合同金额中需考虑人工、材料上涨的因素，本项目合同工程量单价在合同履行过程中不作任何调整。

3、工程变更：

本工程实施过程中如果甲方要求增加或减少工程内容，按变更处理。因变更引起的价格调整按照下列规定处理：

（1）如果取消某项工作，则该项工作的总额价不予支付；

（2）合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款；

（3）合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款；

（4）合同中没有适用或类似于变更工程的价格，应按以下方法确定变更工程价款：

①按省、市相关行业主管部门颁布的工程造价计价规定及投标当月的人工、材料价格计算预算价，按中标下浮率下浮后确定变更工程价款，中标下浮率=（1－中标价÷预算金额）×100%；

②变更工程项目的材料价格应执行市相关行业主管部门颁布的参考信息价；市相关行业主管部门没有颁布的，通过市场询价调查确定。

4、支付方式

①本合同生效后，向乙方支付20%的预付款（即      元），工程进度超过20%方可计量，且第一次付款时扣除相应的20%预付款，工程进度款按计量支付月报表批准金额的90%支付，工程进度款支付达合同价款的90%，不再按进度付款，待甲方工程管理部等相关部门审核的工程量，通知乙方开具全额增值税专用发票后，承包人提交请款报告后15 天内付至结算价的97%,留3%作为质保金,余款3%在竣工验收合格之日起24个月缺陷责任期满后一次性无息结算。

②变更工程款支付按变更令批复后或已签认工程量且实施完成质量合格工程可支付70%，剩余办理结算后支付。

5、甲方凭发票办理付款手续，采用支票、银行汇款或网银等方式支付，乙方应向甲方提供符合规定的相应数额发票，发票抬头应为“东莞市经纬公路工程有限公司”，开票方应以乙方名称一致，如果乙方不出具发票或出具发票不符合要求，甲方有权相应延付或拒付合同价款。

6、本合同最终金额以乙方中标单价及实际发生工程量进行结算，合同履行过程中中标单价不作任何调整。

六、质量和竣工验收

1、因乙方原因工程质量达不到约定的质量标准，乙方承担违约责任；

2、工程质量不符合设计要求，质量不合格，甲方可要求乙方停工和返工，返工费用由乙方承担，工期不予顺延；

3、竣工验收：验收必须由甲乙双方共同进行，并会签竣工验收单。验收过程中如发现不合格项目或缺陷，乙方须及时返修，返修合格后才算验收完成。

七、安全文明施工

1、全文明施工的内容：除按国家、广东省及东莞市有关的安全文明施工法律、法规、规范和强制性标准规定要求执行外，还需执行《安全文明施工实施细则》。

2、治安管理的约定：按建设工程通用条款的约定执行。

3、交工验收后三天内，乙方应负责将施工现场清理干净，不得留有任何残存物。

八、违约

1、在履行合同过程中，如果乙方发生下列违约情况，甲方可通知乙方立即解除合同，并按有关法律处理：

（1）乙方私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人；

（2）乙方未经甲方批准，私自将己按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施或材料撤离施工场地；

（3）乙方使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，又拒绝清除不合格工程；

（4）乙方无法继续履行或明确表示不履行或实质上己停止履行合同。

2、如果乙方未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误，延期一天处以5000元的违约金。

3、竣工验收后乙方如不能按甲方要求将施工现场清理干净，甲方有权委托第三方对施工现场进行清理，所需费用由乙方承担。

4、乙方在缺陷责任期内，如果未能对工程的缺陷进行修复，合同价3%的质量保证金将不支付给乙方。

5、在乙方开始安装后，甲方必须配合乙方的工作进度，如因甲方原因或不可抗力原因（战争、空中飞行物体坠落或爆炸、自然灾害，恶劣天气）导致不能按期完工，由甲方承担责任，乙方不承担责任。

九、争议的解决方法

在合同履行过程中发生争议，双方应当本着实事求是的原则，友好协商解决。

当事人不愿协商、调解解决或者协商、调解不成的，双方可向东莞市有管辖权的人民法院提起诉讼。

十、其它

1、施工期间由于上述不可抗拒因素所造成的甲、乙方任一方的经济损失，将由各方自行承担，但如果由于施工质量问题造成的经济损失须由乙方负责。

2、本合同一式 四 份，甲方执 三 份，乙方执 一 份，具有同等法律效力。从双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章后生效。合同执行完成后自动终止。

合同附件： 1、安全生产合同

2、中标单位的投标清单

3、中标通知书

甲方（加盖公章）：                乙方（加盖公章）：

东莞市经纬公路工程有限公司

法定代表人：（签字）             法定代表人：（签字）

或委托代理人：（签字）           或委托代理人：（签字）

签订日期：2020年    月    日

附件1：

安全生产合同

甲方：东莞市经纬公路工程有限公司

乙方：

为在：                         施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人东莞市经纬公路工程有限公司（以下简称“甲方”）与实施单位             （以下简称“乙方”）特此签订安全生产合同：

1、甲方职责

（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

（4） 定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

（5）组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。

2、乙方职责

（1）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规、《安全生产许可证条例》、《特种设备安全监察条例》和《建筑施工安全检查标准》等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，—环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按相关法律法规规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

（4）承包人制定生产安全事故应急预案，结合重大环境因素和重大危险源，对特定潜在事件和紧急情况发生时采取措施。并明确事前、事发、事中、事后的各个过程中相关部门和有关人员的职责。

（5）承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

（6）承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

（7）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

（8）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

（9）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用：

（10）施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌，把施工人员的安全教育落实到位。

（11）承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则．严肃处理相关责任人。

（12）安全生产费用由承包人承担。

（13）承包人对列入建设工程概算的安全作业环境及安全施工措施所需费用，应当用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，不得挪作他用。

3、违约责任

如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。

- 本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

甲方（加盖公章）：                乙方（加盖公章）：

东莞市经纬公路工程有限公司

法定代表人：（签字）              法定代表人：（签字）

或委托代理人：（签字）            或委托代理人：（签字）

签订日期：2020年    月    日

签订地点：东莞市